**Образец**

...................................................................................................................................................

*( наименование на участника )*

**О Ф Е Р Т А**

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет ……………….. Декларираме, че сме запознати с обявлението и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за доказване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 3 (три) месеца от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители (***невярното се зачертава***):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва | Размер на участието на подизпълнителя вв % |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Уточнение:* *В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, декларация по образец.*

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Техническо предложение (Приложение № 1);
2. Ценово предложение (Приложение № 2);
3. Декларация чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 3) – когато е приложимо
4. Декларация чл. 47, ал. 3 ЗОП (Приложение № 4)
5. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП – Приложение № 5
6. Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП – Приложение № 6

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ……............

***Приложение № 1***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

 „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние,……………………………………………………………......................................,

 *(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………..................................

заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка с предмет ………………………………………….. и предлагаме да осъществим дейностите, съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията, както следва:

…………………………………………………………………..

 Декларираме, че ще изпълним без резерви РСМР в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и установените в страната нормативи и добри практики.

 Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

***Забележка: Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител.***

Предлагам изпълнение на поръчката, посочена по-горе, в съответствие с количествено-стойностната сметка и изискванията на възложителя.

 Организацията и изпълнението на поръчката е, както следва:

……………………………………………………………… *(участникът посочва точната организация за извършване на РСМР в съответствие с поставените изисквания в документацията на Възложителя)*

 Сроковете за изпълнение на конкретните дейности (РСМР) са съгласно приложен линеен-график, като общият срок за изпълнение на поръчката е ………… дни.

 Предлаганият от мен/нас гаранционен срок за извършените РСМР е ……… месеца. *(срокът е в календарни месеци, като месецът се брои за 30 дни)*

 В съответствие с чл. 39, ал. 3, б. „в“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), **ДЕКЛАРИРАМ**, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договора.

 В съответствие с чл. 39, ал. 3, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), **ДЕКЛАРИРАМ**, че срокът на валидност на офертата e 3 (три) месеца от обявената крайна дата на подаването им.

*Дата……………………………………………………………*

*Подпис и печат……………………………………………….*

*Име, фамилия, длъжност…………………………………….*

Приложение № 2

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

.....................................................................................................

(пълно наименование)

Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение:

**Обща цена** за изпълнение на поръчката ……… лв. без ДДС, която се формира като сбор от единични цени от количествено-стойностната сметка.

Към настоящото ценово предложение прилагам остойностена количествено-стойностна сметка за дейностите и анализ на всички оферирани единични цени, с точно показана Нвр. (норма време), шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК.

Предлагаме всички видове РСМР (при необходимост), включително непредвидените в количествената сметка, да се доказват с ценови показатели, както следва:

А) часова ставка ………лв./час;

Б) допълнителни разходи труд ………%;

В) допълнителни разходи механизация ………%

Г) доставно-складови разходи ………% върху стойността на доставените от изпълнителя материали;

Д) печалба ……% върху стойността на извършените РСМР

Предлаганата цена да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси, мита и други плащания, съгласно действащото законодателство, транспортни разходи и разтоварване до мястото за изпълнение на поръчката, както и стойността на всички други разходи за изпълнение на изискванията по техническата спецификация – количествено-стойностната сметка и настоящата документация.

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали. При несъответствие между предложените единични цени в количествено-стойностната сметка и общата цена, валидна ще бъде сумата от единичните цени, която следва да се счита за оферирана от нас обща цена.

Срокът на валидност на това предложение е три месеца след крайния срок за подаване на оферти.

Дата: ..................... Подпис: ....................................

гр. ........................................ (име, длъжност, печат)

Приложение № 3

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният/ата ........................................................................................ (трите имена) в качеството си на .............................................................. (длъжност) на ............................................................. (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ….................................................................. – участник в обществена поръчка с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................

*Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.*

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: .......................................

*Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.*

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

*Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето и печат ...........................................................................................

Забележки:

 1. Декларацията се представя от представляващия участника по търговска регистрация.

В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.

2. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим”

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „„юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

 Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".” Списъкът е утвърден със Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г., която е публикувана на следния адрес на електронната страница на Министерството на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/1005 (Начало/Нормативни документи/ Заповеди и актове), директен електронен адрес на документа: www.minfin.bg/document/17418:2.

 3. „Свързани лица”

 По смисъла § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ).

 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

***Приложение № 4***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................................... (трите имена)

с данни по документ за самоличност .......................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

 в качеството си на .....................................................................................................................................

(длъжност)

на ................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

 ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................,

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, че:

Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата ............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето и печат ...........................................................................................

\*Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

Приложение № 5

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................................... (трите имена)

с данни по документ за самоличност .......................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

 в качеството си на .....................................................................................................................................

(длъжност)

на ................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

 ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................,

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

**всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните:**

|  |  |
| --- | --- |
| лицата, които представляват участника са: |  |
| лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са: |  |
| други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата ............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето и печат ...........................................................................................

\*Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

***Приложение № 6***

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 ЗОП

Подписаният/ата ........................................................................................ (трите имена) с данни по документ за самоличност ......................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на ..............................................................(длъжност)……........................…………………………….на ............................................................................................................................................................

(наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ….................................................................................................................................

– участник в обществена поръчка с предмет “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Задължавам се при промяна на посоченото по – горе обстоятелство да уведомя Възложителя........................

Дата ............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето и печат ...........................................................................................

***Приложение***

*за подизпълнители, когато е приложимо*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Подписаният/ата/ите ................................................................................................................................... (трите имена)

с данни по документ за самоличност .......................................................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………....................................

(длъжност)

на подизпълнител: .………………………………………………………………..................

(наименование на подизпълнителя)

ЕИК/БУЛСТАТ …............................................................................,

в съответствие с изискванията на Възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на ДАМТН“,

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в обществена поръчка с горепосочения предмет като подизпълнител на участника .…………………………………………………..……….....................................................…………

(наименование на участника)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................

 (подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

**Проект**

**Д О Г О В О Р**

  Днес, ……………… 2017 г. в гр. София, между:

**ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,** със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А, БУЛСТАТ 000695096, представлявана от ………………………………. –Председател и Катя Илиева – началник отдел „Бюджет и финанси“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

.................................................................. , ЕИК ………….. , съсседалище и адрес на управление ....................................................................., представлявано от ………………………………………., ЕГН ………………………, в качеството му на ………………………., от друга страна като **Изпълнител**,

във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Ремонтни строително-монтажни работи в сградите, предоставени за ползване или собственост на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ и Протокол от ..................... год., утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

на основание чл. 20, ал. 4 , т. 1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) в сградите на Възложителя на адрес гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А и ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 (високо и ниско тяло), в съответствие с Техническата спецификация на възложителя, Техническото и ценовото предложение на Изпълнителя и остойностената от Изпълнителя количествено-стойностна сметка, представляващи неразделна част от договора.

**ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА**

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на РСМР е …………….. *(посочва се предложения срок за изпълнение от участника в дни)*, но не по-късно от ……………………….. г.

(2) Срокът за изпълнение на РСМР започва да тече от датата на сключване на договора.

(3) Изпълнителят се задължава да извърши дейностите по РСМР съгласно предложения в офертата план-график и в посочения от него срок за изпълнение и КСС.

(4)Промяна в срока на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 от ЗОП.

(5) Срокът на договора не се удължава при отправяне на писмени запитвания от страна на Изпълнителя, свързани с изпълнението.

 **ЦЕНА НА ДОГОВОРА**

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е …………………… (……………………..) лв. без ДДС или \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лв. с ДДС, съгласно Ценовото предложение на изпълнителя и остойностена количествено-стойностна сметка, неразделна част от договора.

(2) Единичните цени по ал. 1 включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката по всеки конкретен вид дейност.

(3) Количествата и видовете работи ще се доказват с Количествено-стойностна сметка (КСС), а при необходимост Възложителя може да изисква подробна КСС.

(4) Тази цена не подлежи на изменение, освен в случаите, предвидени в чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

(5) Всички непредвидени видове РСМР ще се доказват с ценови показатели, както следва:

а) часова ставка ………… лв./час;

б) допълнителни разходи труд …….. %;

в) допълнителни разходи механизация ………….%;

г) доставно-складови разходи ……………….% върху стойността на доставените от изпълнителя материали;

д) печалба ………………….% върху стойността на извършените РСМР;

е) коефициент за специфични условия на работа.

(6) При необходимост по искане на Възложителя единичните цени, посочени в Ценовото предложение се доказват от изпълнителя по посочените в ал. 5 показатели.

(7) Непредвидените РСМР не могат да надвишават 10%. Непредвидените РСМР ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобрението им от служител/ите, определени от Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и приемането на работите по него.

1. **НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл. 4. Плащанията се извършват в лева (BGN).

Чл. 5. Плащанията се извършват с платежно нареждане по следната сметка на Изпълнителя в лева:

IBAN сметка: ............................

BIC код на банката: ..........................

Банка: ..............................

Чл.6. (1) При поискване от Изпълнителя, Възложителят ще извърши авансово плащане до 20 % от стойността на договора. Сумите по авансовото плащане се предоставят по посочената от Изпълнителя банкова сметка в срок от 7 дни след представяне на оригинал на фактура за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от аванса. Гаранцията за авансовото плащане може да е под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя или банкова гаранция.

(2) Окончателното плащане по договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след подписване на окончателен протокол за приемане на работите, одобрена от Възложителя КСС и представяне на фактура. В случай на извършено авансово плащане общата стойност се намалява със сумата платена като аванс към настоящия договор.

(3) В случай, че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.

 (4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по чл. 5 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Възстановяването от страна на Изпълнителя на суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на Възложителя със следните реквизити:

IBAN сметка: ............................

BIC код на банката: ..........................

Банка: ..............................

(4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на раздел VIII. Приемане на извършените работи от настоящия договор.

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

**V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл. 7. Мястото на изпълнение е гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А и ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

Чл. 8. Възложителят има право:

(1) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява работата на Изпълнителя;

(2) Да приеме извършените РСМР, ако съответстват по обем, качество и срок на неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация и Техническото предложение на Изпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на несъответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изисква от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

(4) Да изисква от Изпълнителя всякаква налична информация, свързана с предмета на настоящия договор и с неговото изпълнение;

(5) С писмо да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите проблеми в хода на изпълнението на договора;

(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(7) Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на което възникнат:

а) смърт или злополука на което и да било физическо лице;

б) загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, в следствие на изпълнение предмета на договора през времетраенето на РСМР.

Чл. 9. Възложителят се задължава:

(1) Да приеме извършените РСМР, ако съответстват по обем, качество и срок на неговите изисквания, предвидени в Техническата спецификация и Техническото предложение на Изпълнителя. Приемането на работите се извършва в 7-дневен срок от уведомяването, че изпълнението на възложените с договора РСМР е приключило;

(2) Да заплати на Изпълнителя възнаграждение, в размера и по реда, определени в настоящия договор;

(3) Да предостави на Изпълнителя всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, да осигури достъп до обекта и определи лице/а за приемане на работите по настоящия договор;

(4) Да уведомява Изпълнителя писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти и да иска отстраняване на същите в определен от Възложителя срок.

(5) Да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата;

(6) Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

Чл. 10. (1) Изпълнителят има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията, определени в настоящия договор;

2. Да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на работата, предмет на този договор, включително осигуряване на достъп до обекта;

3. Да иска от Възложителя приема не изпълнението на възложените с настоящия договор РСМР.

(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на работите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

Чл. 11. (1) Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълнява качествено възложените РСМР, подробно описани в Техническата спецификация при условията и сроковете на настоящия договор.
2. При извършване на възложените РСМР да влага качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.
3. Да информира Възложителя за всички възникнали проблеми в хода на изпълнението и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
4. Да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка.
5. Да се придържа към всички приложими норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора.
6. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.
7. Изпълнителят е длъжен да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.
8. Изпълнителят се задължава да вземе всички необходими мерки лицата от екипа му и/или подизпълнителите му да не използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала им известна при или по повод изпълнението на този договор.
9. Да действа лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата на професионалната етика, както и с необходимата дискретност. Той е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от Възложителя, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор.
10. Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор:

а) Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с обявения подизпълнител;

б) Представя на Възложителя оригинален екземпляр от договора за подизпълнение;

**VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ**

Чл. 12. (1) Приемането на отделните РСМР ще се извършва от определените от Възложителя и Изпълнителя лица с подписването на протокол за приемане на РСМР и всички други документи, необходими и свързани с изпълнението по договор.

Страните определят свои представители във връзка с изпълнението на настоящия договор, а именно:

За Възложителя :

……………………………… (за адрес)

…………………………… (три имена)

……………………………. (телефон)

……………………………. (електронна поща)

……………………………… (за адрес)

…………………………… (три имена)

……………………………. (телефон)

……………………………. (електронна поща)

……………………………… (за адрес)

…………………………… (три имена)

……………………………. (телефон)

……………………………. (електронна поща)

За Изпълнителя :

…………………………… (три имена)

……………………………. (телефон)

……………………………. (електронна поща)

(2) За всички работи, които подлежат на закриване (скрити работи) и/или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено след закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и други, да се състави Акт - Образец 12 от Изпълнителя, който да бъде приет и подписан от отговорното, оправомощено лице от страна Възложителя, непосредствено след извършване на скритите работи и след уверението на представител на Възложителя, че са спазени изискванията и са вложени необходимите материали и количества.

(3) При изпълнение на договора в пълен обем страните подписват окончателен протокол за приемане на всички извършени в обекта РСМР, който служи за основание за издаване на фактура и извършване на плащането.

Чл. 13. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

## VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 Чл. 14. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранцията за изпълнение в размер на ………… (……………………), представляваща 5 (пет) % от максималната стойност на поръчката, без включено ДДС.

(2) Гаранцията може да бъде предоставена под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

 (3) Когато Изпълнителят е избрал гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на банковата гаранция е минимум срокът на настоящия договор плюс 45 (четиридесет и пет) дни. Оригиналът на банковата гаранция трябва да бъде представен на Възложителя в момента на подписване на договора.

(4) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

 (5)Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

 (6) В случай, че е предоставена банкова гаранция и банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/ свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

(7) Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

(8) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 (тридесет) календарни дни след подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 12, ал. 3 от договора, удостоверяващ изпълнението му, ако не са налице основания за задържането й от страна на Възложителя. Възложителят освобождава гаранцията в пълен размер при качествено, точно и съобразно с техническата спецификация и клаузите на този договор, изпълнение на дейностите по чл. 1. При некачествено, неточно или несъобразно с техническата спецификация и/или клаузите на договора изпълнение, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по гаранцията за изпълнение.

(9) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съда. При решаване на въпроса в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

 (10) Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя в следните случаи:

1. в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя;

2. ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от съдебен орган – в този случай възложителят има право да усвои цялата или част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при произнасянето по спора.

3. в случай на начислени и неизплатени от Изпълнителя неустойки по договора – Възложителят усвоява съответния на начислените неустойки размер, а останалата част от сумата по гаранцията за изпълнение се освобождава.

(11) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 15. Гаранционният срок е ………………………. и започва да тече от датата на подписване на окончателения протокол по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор.

**ІX. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

Чл. 16 (1) Ако Изпълнителят не изпълни възложените РСМР или част от тях, или изискванията за тях, съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения срок по договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от цената на договора.

 (2) При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет процента) от цената на договора.

(3) Възложителят има право да удържи предявената неустойка от плащането по договора и/или от внесената гаранция за изпълнение.

(4) При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,3% (нула цяло и три на сто) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената по договора.

(5) За неизпълнение на други задължения по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 17. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 18. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко следствие от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите задължения.

Чл. 19. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

**X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.

(7) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(8) В случай, че непреодолимата сила продължи по-дълго от 60 (шестдесет) дни, страните могат да прекратят действието на договора по взаимно съгласие, като в този случай Възложителят ще заплати на Изпълнителя само стойността на извършените и приети към момента на прекратяването услуги, доказана с двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура.

**ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 21. Действието на този договор се прекратява:

 (1) С изтичането на срока или изчерпването на финансовите средства или с пълното изпълнение, което от събитията настъпи първо.

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, продължила повече от 30 (тридесет) календарни дни;
3. С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;
4. При отказ на Възложителя от договора;
5. При смърт или поставяне под запрещение на Изпълнителя - физическо лице или прекратяване на Изпълнителя - юридическо лице.

Чл. 22. В случаите по ал. 2, 3, 5 и 6 от предходния член, Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение за изпълнената част от предмета на договора до прекратяването му.

Чл. 23. (1) Едностранното разваляне на договора по чл. 21, ал. 4 се допуска както при пълно неизпълнение, а така и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно с условията на чл. 87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора Възложителят е длъжен да отправи 7 (седем) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

Чл. 24. Възложителят може да се откаже от договора, съгласно чл. 118 от ЗОП, както и съгласно чл. 21, ал. 5 от настоящия раздел, само когато има основателни причини за това. Под този текст се разбира и липсата на финансова възможност от негова страна да финансира дейностите по РСМР.

 Чл. 25. Възложителят може да развали договора едностранно, със 7 (седем) дневно писмено предизвестие и когато Изпълнителят:

* 1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
	2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;
	3. системно не изпълнява задълженията си по договора;
	4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
	5. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за участие в обществената поръчка.

 Чл. 26. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, Изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора, в случаите на авансово плащане, при следните условия, и както следва:

1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от Изпълнителят незабавно, на датата, следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на Възложителя, посочена в договора.

Чл. 27. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

 (2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при условията на чл. 116 от ЗОП.

**ХII. СЪОБЩЕНИЯ**

Чл. 28. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са подписани от  упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения, направени по електронна поща и съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към Изпълнителя относно изпълнението на договора.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна поща;

Чл. 29. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са:

За Възложителя:

Адрес: ………………………………., тел. ……………………, факс: ……………….; е-mail: ……………..

За Изпълнителя:

Адрес:……………………,     тел. ………………, факс: ………………., е-mail: …………

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 10 (десет)-дневен срок.

**ХIІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения. При непостигане на съгласие при възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, спорът се отнася за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 31. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл. 32. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 33. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 34. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след това.

Чл. 35. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от Възложителя като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 36. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него:

                1. Техническа спецификация и КСС на Възложителя;

                2. Ценово предложение на Изпълнителя;

                3. Техническо предложение на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**……………………………….**

*ВАЛТЕР ВАСИЛЕВ*

**……………………………….**

*Катя Илиева*

**ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД**

**На обект**:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Долуподписаният/те:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Представляващ/и:………………………………………………………………………………………………………………………………

/В случай, че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон е необходимо представянето на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия протокол.

Декларирам, че на …………………………….2017 г. в присъствието на координатора на сграда на ДАМТН……………………………………………………………………………………………………………………………………………, гр……………………………………………………………………………………………………………., посетихме и огледахме обект ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дата: ………………………………2016 г.

 Подпис:

/на извършилия огледа/

Подпис:

/на координатора на сградата/